吉林油田勘探开发研究院科技外协项目

技术评审邀请书

***学校：

本批次项目已按要求履行了相关手续，资金已落实，具备选商条件，现对本批次项目进行选商，特邀请贵单位参与此次技术评审。

一、项目基本情况

1、项目名称：黑60区块油藏地质建模与数值模拟研究

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-014

研究区范围及面积：大情字井油田黑60区块，面积34.55km2（见附图）

研究层位：青二、青一

立项背景：大情字井油田黑60区块动用含油面积为10.0 km2，动用地质储量为485.6×104t，总井数198口，其中油井150口。多层发育，平面资源分布不均、纵向干扰严重，局部剩余油挖潜空间较大，但阶段剩余油认识不清，油水分布规律复杂、认识难度大。

研究目的： 通过精细的油藏研究、地质建模和数值模拟研究，定量描述分层剩余油及剩余油分布特征，明确剩余油成因及水驱规律，明确目前井网开发方式下存在的问题，搞清剩余储量资源丰度，评价黑60的开发潜力。

最高限价：69万元

工    期: 自合同签订之日起至2023年4月30日

2、项目名称：吉林让11区块减氧空气泡沫驱试验方案设计研究

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-015

研究区块：两井油田让11区块

研究目的：针对两井油田超低渗的油藏特点，利用数值模拟技术，开展减氧空气泡沫驱油藏工程方案设计，确定两井油田让11区块最经济有效的注采参数，完成让11区块减氧空气泡沫驱试验参数设计研究，并培训泡沫驱数值模拟技术人才。

最高限价：20万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年11月30日

二、实施地点:

吉林油田勘探开发研究院

三、合同价格执行各单位在吉林油田科技项目框架中标的下浮比例后价格。

项目适用编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-132号的《的吉林油田（三次采油技术）外协科技项目》框架中标项目类别,执行相应的下浮比例报价。

四、技术要求： 详见附件1

五、选商评审要求及评审标准

参审单位请按时间要求发电子邮件报名，同时短信发送一份报名信息至18804475190.报名的内容为：***大学***团队，参审项目：JLYT-YJY-FW-2020-0**，项目负责人***，电子邮箱***（QQ邮箱不可用），电话***，联系人***，电话***。

联系人：林冬娟  18804475190，邮箱：lindjuan@petrochina.com.cn

邮寄地址：吉林省松原市宁江区锦江大街1号 勘探开发研究院

- 本次参加技术评审单位，不要求进行现场汇报，邮寄评审材料（综合评审报告）。

*请务必于评审日期前将材料邮寄到，可以提前电话咨询联系人，以确认评审资料是否收到。

2、《选商综合评审报告》由商务部分和技术方案组成，技术方案要求详细阐述，具体要求见附件3；

具体提交材料要求：（1）参审单位提交《选商综合评审报告》正本1份，副本7份，彩色打印。正本为签字盖章原件，所有报告中图片、图件需清晰可见。

（2）提供正本签字盖章后完整的扫描件1份，PDF格式，拷在U盘中随评审报告一起邮寄。

3、报名截止时间：2022年7月27日下午16:00分。

4、评审时间：预计2022年8月4日，请参评单位务必在评审时间前将评审材料邮寄或送达到研究院东609房间。（邮寄的请电话确认联系人是否收到评审材料）

5、评审采用综合评审方法，从研究院外协项目专家库随机抽取技术专家评委组建评审组，对参审单位递交的《综合评审报告》按评分标准进行打分，最终按各家平均分由高到低顺序确定本项目的承担单位。评审采用百分制。分值分配原则为：技术70分，价格占30。其中技术分按照吉林油田2022-2024年度（三次采油技术）外协科技项目框架招标文件2.2.4条款要求：研究院技术专家评委组对技术方案打分，权重60%；框架招标入围总分，权重40%；价格分由参加本次评审的单位在框架招标时下浮比例插值计算得出。

综合得分相等时，技术分高的优先，其次，按投标报价低的、以往业绩、技术水平及能力、实验能力得分排名优先次序类推。

评审报告不编辑目录、页码的，评委不予评审。

具体评审标准见附件2

6、履约保证金：中标人应于合同签订前提交履约保证金，履约保证金为合同金额的2%。履约保证金的收取按吉林油田公司财务制度执行，从中标人基本行账户中划入到甲方指定账户中。中标人因自身原因未履行合同或未全部履行合同，招标人可全部或部分扣除履约保证金。履约保证金不能足额补偿给招标人造成损失的，招标人有权向中标人追偿。（备注：汇款时请在备注栏注明：“研究院履约+项目编号尾数”，汇款不备注清楚，财务人员查不到费用，不能转入研究院帐上，到期后无法退还，责任自负。）

- 合同：执行吉林油田公司技术服务合同标准文本

- 工程及服务项目服务收费：按项目结算金额的千分之二加税费收取，结算时财务部门直接在结算金额扣除。

汇入账号名称：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

汇入账号：0809121409000001624

开户行：中国工商银行股份有限公司松原吉林油田支行

联系人：林冬娟，联系电话：0438-62225588  18804475190

项目发生单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院

2022年7月22日

附件1：地质地质任务书

附件2：评审打分标准

附件3：评审报告编

项目1名称：《黑60区块油藏地质建模与数值模拟研究》

- 工区范围及研究目的：

研究区范围及面积：大情字井油田黑60区块，面积34.55km2（见附图）

研究层位：青二、青一

立项背景：大情字井油田黑60区块动用含油面积为10.0 km2，动用地质储量为485.6×104t，总井数198口，其中油井150口。多层发育，平面资源分布不均、纵向干扰严重，局部剩余油挖潜空间较大，但阶段剩余油认识不清，油水分布规律复杂、认识难度大。

研究目的： 通过精细的油藏研究、地质建模和数值模拟研究，定量描述分层剩余油及剩余油分布特征，明确剩余油成因及水驱规律，明确目前井网开发方式下存在的问题，搞清剩余储量资源丰度，评价黑60的开发潜力。

立项目的：立足现状与矛盾，在精细的油藏研究、地质建模和数值模拟研究成果的指导下完善油藏描述成果，量化剩余资源潜力，进行井网优化调整和部署，为下步大情字井油田精细注采调控、水驱调整及气驱挖潜方案制定提供依据。

- 主要研究内容：

针对黑60区块，通过开展油藏研究、地质建模和数值模拟技术进行井网模式和开发方案的研究，优选最佳开发模式，为后续矿场实施提供技术支撑。主要研究内容如下：

1、精细油藏研究

重点开展精细地层划分与对比、沉积微相刻画、测井二次解释研究。

（1）精细地层划分与对比

完成研究区储层精细对比，对斜井井轨迹校正，并绘制分层顶面构造图。

（2）沉积微相及单砂体刻画

①开展沉积微相研究，结合前人研究成果，建立测井相模式，绘制砂岩厚度平面分布图，砂地比分布图，完成主力层沉积微相刻画；②开展单砂体精细刻画，在隔夹层研究基础上，通过“垂向分期、侧向划界、立体组合”三步法开展单砂体构型研究；③以单砂体为单元完成分层有效厚度刻画，并绘制平面分布图。

（3）测井二次解释及储量复算

①分层系建立油层孔隙度、渗透率、饱和度等参数解释模型；②完成单井测井二次解释；③完成分层储量复算工作。

2、油藏地质建模

（1）储层构造模型：建立青一顶面构造、青一12号小层顶面构造和地层格架模型确定油藏构造形态、断层位置及倾角走向等地质特征。

（2）属性模型：建立砂体模型、有效储层模型、孔隙度模型、渗透率模型、饱和度模型和岩相模型为剩余油分布规律研究提供有力支撑。

3、油藏数值模拟

（1）历史拟合：开展区块及单井地层压力、注入产出、含水等参数随时间变化的关系拟合，以不同开发阶段为节点进行分阶段数值模拟，充分结合开发实际动态水驱规律，对比验证、提高可靠性。

（2）剩余油分布规律研究：分析剩余油分布控制因素，通过动、静态相结合的方式，在地质条件约束下，精细、精准、定量、综合的进行剩余油分布的预测。

（3）数值模拟方案预测：针对下步二三结合井网形式开展研究，对比预测不同井网方式下水驱阶段、气驱阶段下的开发效果。

三、实物工作量

1、收集、整理、完善黑60区块190口以上井的井轨迹、测井曲线、分层数据等；

2、建立GPTMap工区，完成190口以上井的沉积微相、单砂体、有效厚度展布图等精细油藏研究及储量复算工作；

3、建立Petrel油藏地质建模工区，完成190口以上井的相控三维地质建模及属性建模；

4、建立油藏数值模拟工区，完成60口以上井的开发方案设计和比选工作。

四、考核指标及进度安排：

时间要求：

1、2022年7月完成项目选商；

2、2022年8月完成收集资料、开题设计；

3、2022年9-10月完成储层精细刻画及储量复算工作；

4、2022年11月完成Petrel地质建模工区建立、属性模型建立；

5、2022年12月-2023年3月，完成数值模拟研究；

6、2023年4月，完成项目验收、归档。

考核指标：

1、单砂体刻画精度0.4m；

2、三维建模网格精度10×10×0.5；

3、单井历史拟合精度90%以上，区块历史拟合精度85%以上；

4、相关研究方法及过程执行国家行业标准及石油行业标准规范；

5、保证研究建模数模工区、相关图表、数据成果的规范性和准确性；

其它要求：

1、项目研究成员至少5人以上，且常驻甲方人员2人以上；

2、乙方每月至少和甲方进行2次以上的沟通和交流，每月向甲方提交当月工作完成情况表；

3、甲方可根据生产急需调整部分研究节奏；

4、最终成果验收前，需经研究院相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

五、需要提交资料：

1、提交书面成果

《黑60区块油藏地质建模与数值模拟研究》成果报告及成果报告附图册。

2、提交电子成果

（1）《黑60区块油藏地质建模与数值模拟研究》成果报告及图册；

（2）《黑60区块油藏地质建模与数值模拟研究》相关多媒体；

（3）《黑60区块油藏地质建模与数值模拟研究》成果数据库；

（4）提交项目研究过程中的各类基础数据库、图形库数据体；

（5）提交可以直接应用的、可编辑各类图件。

附图 大情字井油田黑60区块井位图

项目2名称：《吉林让11区块减氧空气泡沫驱试验方案设计研究》

研究区块：两井油田让11区块

研究目的：针对两井油田超低渗的油藏特点，利用数值模拟技术，开展减氧空气泡沫驱油藏工程方案设计，确定两井油田让11区块最经济有效的注采参数，完成让11区块减氧空气泡沫驱试验参数设计研究，并培训泡沫驱数值模拟技术人才。

一、主要研究内容

1、基础资料收集及整理

收集目标区块的油藏地质、动态、化验分析等基础资料，根据研究要求，与研究院项目组共同确定研究技术路线，做好开题设计。

2、研究内容

应用项目组已建立的让11区块三维地质模型，针对注气试验区（16注53采）开展数值模拟研究，优化设计减氧空气泡沫驱注采参数及调控方法，主要包括以下几方面内容。

（1）开展水驱历史拟合，主要针对油藏压力、区块日产液油、区块累产液油、单井日产液油、单井累产液油和含水等参数随时间变化关系的拟合；

（2）开展井网适应性、井网模式研究，评价已有井网的适应性，研究其他井网形式对储层的适应性；

（3）开展注气过程中静态和动态参数对试验效果影响因素研究；

（4）开展注采参数优化设计和调控技术研究，评价优化合理的注气速度、注水速度、注采方式（连续气驱、气水交替、气液同注、气液交替等对比）、层段组合方式（分注、混注）、前置段塞、交替段塞、周期采油等注采参数以及在注气过程中何时采用何种调控方式最佳；

（5）开展剩余油分布规律研究，分析不同水驱、气驱阶段剩余油分布特征及影响因素；

（6）配合研究院项目组开展模拟方案经济评价，优选可实施技术经济有效最佳方案。

二、研究时间要求

本课题研究时间为2022年7月-2022年11月。

1、2022年7-8月：区块资料收集及开题设计；

2、2022年8月-2022年9月：让11区块数值模拟历史拟合及剩余油分布研究；

3、2022年10月-2022年11月：让11区块减氧空气泡沫驱注采参数优化研究，完成项目验收汇报。

三、主要技术经济考核指标

1、实测单井产量与模型计算产量误差不大于10%，单井含水拟合误差不大于10%；

2、形成减氧空气泡沫驱参数优化设计方法，完成让11试验参数优化设计；

3、培训1-2人能够熟练掌握泡沫驱数模技术；

4、项目结束发核心以上期刊文章1篇，知识产权归吉林油田研究院所有。

四、项目验收最终成果及成果形式

1、提交书面成果

《吉林让11区块减氧空气泡沫驱试验方案设计研究》成果报告。

2、提交电子成果

（1）《吉林让11区块减氧空气泡沫驱试验方案设计研究》成果文字报告及图册；

（2）《吉林让11区块减氧空气泡沫驱试验方案设计研究》各期汇报多媒体；

（3）提交项目研究过程中的各类基础数据库、图形库数据体、数模方案数据体；

（4）提交可以直接应用的、可编辑的各类图件。

五、其他要求

1、项目研究成员至少5人；

2、要求建立完善的项目运行计划和详细的进度安排，分解和细化研究任务，及时提供高质量成果，确保实验进度；

3、研究过程中每月月底向甲方提交当月工作完成情况表；

4、及时将完成的研究成果与甲方项目组沟通和交流，按甲方要求进一步调整、完善，甲方可根据生产急需调整部分研究节奏；

5、提交图件严格按照甲方规定的格式；

6、成果验收前，需经研究院相关所室和项目组验收合格后方可上会正式验收。

附件2

技术选商评审技术打分标准

| 项目背景分析（20分） | 地质需求、地质问题分析（15分） | 地质需求、地质问题分析准确、透彻 | 11～15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质需求、地质问题分析较准确、透彻 | 5～10 |
|  |  | 地质需求、地质问题分析基本准确 | 1~4 |
|  | 预期达到成果 （5分） | 预期成果目标适当 | 3~5 |
|  |  | 预期成果目标基本适当 | 1~2 |
|  |  | 预期成果目标不明确，达不到预期指标 | 0 |
| 研究方案及计划安排（70分 ） | 技术难点分析（15分） | 针对实际地质问题，技术难点分析准确 | 11～15 |
|  |  | 针对实际地质问题，技术难点分析较准确 | 5～10 |
|  |  | 针对实际地质问题，技术难点分析基本准确 | 1~4 |
|  | 技术路线 （30） | 技术路线设计严密，类似项目取得好的成果 | 20～30 |
|  |  | 技术路线较严密，类似项目取得较好的成果 | 10～19 |
|  |  | 技术路线基本严密 | 1~9 |
|  | 关键技术（15分） | 关键技术正确，实用性强，具有推广价值 | 11～15 |
|  |  | 关键技术较正确，基本能够解决实际问题 | 5～10 |
|  |  | 关键技术基本正确，基本可操作 | 1~4 |
|  | 总体计划与进度安排（10分） | 进度计划安排合理，质量控制措施科学可靠 | 7~10 |
|  |  | 进度计划安排基本合理 | 3~6 |
|  |  | 安排不很合理 | 0~2 |
| 业绩、人员技术条件（10分） | 企业业绩 （4分） | 近年内（2019年1月1日签订-至今），有同类项目业绩合同的一项得2分，最多得4分。（业绩要求：必须是参与本项目的团队主要负责人承揽过的项目，提供合同复印件以及甲方出具的验收意见，同时提供参与人员名单，参与人员中必须包括主要负责人在内，该业绩有效） | 2-4 |
|  |  | 没有同类项目业绩的单位为0分 | 0 |
|  | 组织机构、专业技术力量、设备设置 （6分） | 组织机构、专业技术力量和设备设置完全能满足研究需求（长期现场3人以上） | 4~6 |
|  |  | 组织机构、专业技术力量和设备基本能满足研究需求（长期现场3人以下） | 1~3 |
|  |  | 专业技术力量配备不全 | 0 |
| 总分：100 分 |

附件3

**项目

选商综合评审报告

项目编号：

参评单位：                     （单位公章）

法人代表或委托代理人：                （签字）

年   月   日

目  录

(请务必自行编制目录)

商务部分

一、应邀函

应 邀 函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（勘探开发研究院）：

我单位收到贵单位的技术选商评审通知，阅览了相关文件和要求，经详细研究，我们决定参加此次选商评审活动。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1. 愿意满足贵单位通知文件中的一切要求。

2. 我方按要求提交的评审报告。

3. 我们同意按文件规定，遵守贵单位有关此次评审的各项规定。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法人代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

2018年      月       日

二、商务报价

执行本单位在吉林油田公司已完成的招标项目编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-132号的《的吉林油田（三次采油技术）外协科技项目》框架协议的中标价格，下浮比例为xxx  %。

三、资格证明材料

1、法人代表资格证明

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月     日

姓名：     性别：    年龄：      职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  xxx  系     xxxxxxxxx                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                                  （投标单位）的            为我公司代理人，以本公司的名义参加吉林油田分公司勘探开发研究院                     项目的技术选商评审、合同签订事宜。代理人在选商、合同签订过程中所签署的相关文件和处理的相关事物，我均予承认，所承诺的相关义务由本公司接受并承担相应的责任。

授权有效期限：2017年   月   日至     年   月  日(授权时间须涵盖项目周期)

代理人无转委托权。特此委托。

委托人：

单位名称并加盖公章：

被委托人：

日期：2017年    月    日

3、附贵单位参加吉林油田JLYT-ZBZX-2021-FW-132号的《的吉林油田（三次采油技术）外协科技项目》的中标通知书扫描件、框架协议扫描件

4、吉林油田年度准入证、单位营业执照、开户许可证扫描件

5、其它

（投标人认为有必要表述的其他内容可附此处）

技术部分

（大概提纲：参照打分标准编写）

一、项目背景分析（20分）

1、地质需求、地质问题分析

2、预期达到成果分析

二、研究方案及计划安排（70分）

1、技术难点分析

2、技术路线

3、关键技术

4、总体计划与进度安排

三、投入本项目研究人员水平、设备、业绩（10分）

1、投入人员情况

①包括人员名称身份证件、学历证书、职称证书、从业经历、所取得的科研成果。

②现场服务计划安排：项目长是否专职、长期住现场人数、时间安排等…….

拟投入本项目工作的主要技术人员汇总表

实验单位名称：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 岗位描述 | 职称 | 专业 | 从事类似 工作年限 | 从事类似 项目数量 | 备注（成果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、投入设备

3、企业业绩

①业绩描述

叙述以往业绩、获得哪些获奖成果、发表那些论文论著等；正攻关哪些技术等…

②业绩材料

有效范围包括：2019年1月1日至今，签订同类服务项目的有效证明材料。

文件形式：有效合同复印件或其它证明材料。

近年完成的项目业绩统计表

单位：

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 金额 | 时间 | 业主名称 | 服务内 容 | 联系人 | 联系 电话 | 证明文件在评审文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第XX页至第XX页 |
|  | 总计 |  |

四、承诺函

承诺函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院：

我校承诺，在《*****》项目的选商过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此次选商的各项规定，尊重贵单位的选择。

如果中标，我们将履行双方达成的每一项规定和要求，及时、主动与甲方合作，完成价格备案、合同签订、项目开题等工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：（盖章）

2018年      月       日

（单位名称）  依法合规经营承诺书

本单位在经营过程中切实履行以下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，遵守行业准则、商业道德，依法诚信合规开展商务合作及交易活动。

二、本单位工作人员及其亲属在交易过程中承诺不从事下列行为：

（一）给予或收受现金及现金等价物、贵重物品、有价证券等；

（二）要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶以及出国等提供资助；

（三）介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；

（四）给予或收受回扣；

（五）违规组织甲方人员参加高档娱乐、宴请、健身或旅游活动；

（六）报销应由甲方个人支付的费用；

（七）从事可能影响交易正当履行的其他活动。

三、本单位承诺不从事下列不正当竞争行为：

（一）假冒他人注册商标或标志；

（二）利用广告或其他方法虚假宣传；

（三）侵犯商业秘密；

（四）违反法定情形低于成本价销售商品；

（五）违法有奖销售；

（六）诋毁他人商业信誉、商品声誉；

（七）串通投标；

（八）其他不正当竞争行为。

四、本单位近3年未因诚信合规问题涉及诉讼、仲裁程序并被追究法律责任。

五、本单位近3年未因诚信合规问题被有关部门公告、公示。

六、本单位从未与吉林油田发生过纠纷。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿意无条件接受吉林油田取消准入资格，停止磋商，终止已签订但尚未履行的合同等惩罚措施，并赔偿吉林油田实际经济损失。

法定代表人或受托人（签字、单位盖章）

年    月    日

HSE承诺书

致中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院 ：

根据已收到的                     项目的评审文件，对HSE承诺如下：

1、我方严格遵守健康安全环保法律法规和你方的相关要求，做到安全生产、文明施工；

2、建立健全HSE组织机构，落实安全生产责任制，加大安全生产资金投入，配备必要的劳动保护用品，执行你方有关的规章制度；

3、加强安全检查，及时整治作业过程中不安全隐患，对潜在重大险情，应采取有效措施积极处理并报告你方；

4、发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

投标人：

法定代表人获授权委托人：（签字并盖章）

年   月   日

机密信息接受承诺函

本机密信息接受承诺函由       （以下简称“乙方”）针对同_吉林油田公司勘探开发研究院（以下简称“甲方”）所发放商务洽谈文件，对从甲方处获得的相关的机密信息的保密工作做出如下承诺：

1 机密信息

本承诺中所称机密信息是指因执行本次洽谈而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息，包括但不限于以下内容：

1.1 管理经验；

1.2 业务流程、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料及为甲方专有的文件资料；

2 机密信息的接受的方式

当甲方欲向乙方透露与其项目相关的机密信息时，此信息包括口头、书面或以其它形式的载体透露给乙方的，乙方有责任按照第三条承诺保密的责任。

3 乙方的保密责任

乙方同意：

3.1 以谨慎的态度避免泄露、公开或传播甲方的机密信息，就如同使用与此相似的，自己不愿其泄露，公开或传播的信息一样；

3.2 为履行项目之目的或在其它方面为了甲方的利益使用甲方的机密信息。

乙方可以将机密信息透露给：

(1)为项目进行必须了解该信息的其本身的雇员及其母公司和子公司的雇员或合作方的本项目组成员；

(2)经甲方事先书面同意的任何其它地方。

4 保密期限

根据本机密信息接受承诺函，由甲方向乙方透露的信息应自本协议中提到的招标之日起五年止。

5 乙方不承担保密责任的信息

对于下列信息，乙方不承担本机密信息透露协议所规定的保密责任：

5.1 在不承担保密责任的情况下已获取的信息；

5.2 乙方独立开发且不涉及透露方的信息；

5.3 从甲方以外的合法渠道所获得的信息；

5.4 通过公开渠道而非乙方过失而公开的信息；

6 残留信息

残留信息指包含在甲方的信息之中，与乙方业务活动相关的构想、技能、技术，这些构想、技能、技术，保留在乙方接触项目中涉及保密信息的雇员的记忆之中，或已转化为该雇员的技能。乙方可透露、公开或传播并使用残留信息。

但是，除非甲方与乙方就残留信息另有规定，乙方不得透露，公开或传播：

6.1 残留信息源；

6.2 甲方的任何财务、统计或个人数据；

6.3 甲方的业务计划。

7 保密信息的返还

甲方可以在任何时候，书面要求乙方返还或销毁任何因项目而透露的机密信息及其复制品，乙方应于收到甲方的要求后7天内返还或销毁该等机密信息及其复制品。乙方不得直接或间接地故意保留或控制任何机密信息及其复印件。

8 不承认条款

8.1 甲方仅“按现状”提供信息；

8.2 甲方对因其透露的信息所引起的任何损害概不承担责任，但甲方明知或应当知道其透露的信息有可能引起任何损害的情况除外；

8.3 透露载有业务计划的信息仅出于计划的目的。甲方可随时改变或取消计划。使用此类信息的风险应由乙方承担，但甲方明知或应当知道改变或取消其计划有可能为接受方带来损害且为采取合理措施进行补救的情况除外。

8.4 本承诺函并不要求任一方透露或接受信息。

9 适用法律

本承诺函适用中华人民共和国法律。

在本次商务洽谈期间，如对本承诺函有异议应协商解决，协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，该仲裁判决书是终决的，对甲乙双方均有约束力。

参审单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日